## Slide 1: Trafikkplan Indre by
Dialogkonferanse bussanbud 2015 – 25.3.2015

## Slide 2: Hva er en trafikkplan og hvilken betydning har den i Ruter?
K2012 – K2016
Strategiske
planer
Trafikkplaner
Ruteplaner
Strategisk nivå
Taktisk/ operativt
nivå
Kontrakter
Trafikkplanene:
Helhetlig gjennomgang av dagens og fremtidig trafikktilbud
Danner grunnlag for årlige ruteplanendringer
Danner grunnlag for nye anbud
Planhierarkiet i Ruter

## Slide 3: Gangen i arbeidet med Trafikkplan Indre by
analyse
Gir et bilde på dagen situasjon
prognose
Hjelper oss å lage en prognose for fremtiden
mål
Hjelper oss å sette mål for kommende år
februar 2015
januar
2016
mars
2015
april
2015
mai
2015
juni
2015
juli
2015
august
2015
september
2015
oktober
2015
november
2015
desember
2015
Oppstartsfase:
Mål og styrende dokumenter
Situasjons-beskrivelse:
Datainnhenting og analyse
Alternativs-utvikling:
Forslag alternative ruteplaner
Trafikksimulering:
Modellutvikling og beregning
Evaluering:
Beregning og vurdering av konsekvenser
Sluttføring:
Anbefaling
av rutetilbud
Behandles
i ledermøte/styret i Ruter